**Отчет главы поселка Судиславль**

**за 2017- 20018 год по направлению благоустройство**

**на 1 октября 2018 года**

Уважаемые жители нашего поселка.

 Администрация городского поселения поселок Судиславль заключает муниципальные контракты и договора в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. Каждую закупку, которую осуществляет администрация можно отследить на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу www. zakupki.gov.ru .

 Стоимость контракта, участники электронного аукциона/запроса котировок и подрядчик-победитель, вид и объем работ – всѐ подробно расписано. Так обеспечена гласность, прозрачность и законность наших действий по действующему закону

**2017 год** – 141 договор, на общую сумму 2 527 262 рубля (окос травы, ремонт фонарей, обработка от клещей, анализы воды, уборка мусора, борьба с борщевиком, планировки дорог, ямочные ремонты, транспортные расходы, очистка от мусора, ликвидация несанкционированных свалок, чистка трубопереездов, обрезка и спил деревьев, а также другое по благоустройству города).

 2017 году проведены торги на суммы более 100 тыс. рублей такие как:

- Установка 107 энергосберегающих фонарей ул, Комсомольская и Советская

- Ямочный ремонт улицы Мичурина

- Ямочный ремонт улицы Краснооктябрьской

- Разметка пешеходных переходов

- Зимнее содержание дорог

- Летнее содержание дорог

- Ремонт водопровода ул Советской, переход строительства на 2018 год, на сумму 600 685 руб объект закончен в 2018 году

- Ремонт очистных сооружений устройство биопрудов 1 этап

- Установка видео наблюдения на площади

- Устройство щебеночного покрытия рынка

-Зимнее содержание дорог

-Летнее содержание дорог

**2018 год** на 1 октября

Аукционы и конкурсы 2018 года

- Ремонт ул. Советской, 10 406 000- работы закончены.

Привлечено средства обл. бюджета 10 000 000 руб, собственных средств 406 000 руб

- Ямочный ремонт ул. Комсомольской- Костромской сделан май собственные средства 99 000 рублей

- Ремонт улицы Краснооктябрьской на сумму 2 997 000 рублей

- Ремонт улицы Октябрьской на сумму 745 158 рублей

- Ремонт ул Восточной ул Молодежной в грунтовом покрытии 116 000 сделан июль

- Ремонт моста-перехода ул Комсомольская, 86 988 рублей

- Опорная стена на м-н. Заводской д.5 на сумму 49 789 руб

- Устройство перегородок на очистные сооружения 91 631 руб, сделано, ведутся пусконаладочные работы. Необходим ремонт здания. Очистка запущена в начале декабря. Запущен БИОКСИМИН.

- Разметка дорожных переходов 13 переходов в мае и в августе работы выполнены два контракта май и сентябрь.

-Летнее содержание дорог на сумму 500 000

- Зимнее содержание дорог на сумму 866 122 рублей на 2018 год и разыгрывается контракт на сумму 1 114 126 рублей на 2019 год.

- Снесено 2 аварийных дома

-Устройство площадки для отдыха. Отсыпано более 400м3 песка и 200 м3 щебня. осуществлено 2 контракта на сумму 347 900 рублей первый контракт и 219 600 второй контракт. Сделано асфальтовое покрытие в качестве спонсорства.

 Затянувшийся объект с 2013 года Водозабор Поповка. До июля 2018 года водоснабжение осуществлялось с башни Рожновского 30м3 на 3500 населения. Воды с разбором на поливы катастрофически не хватало. Поэтому было принято решение подключить готовые резервуары чистой воды на 600 м3. Давление в сети нормализовано.

 Отремонтирован колодец на пер. Советском, где нет водопровода, колодец переведен на автоматический насосный подъем воды.

 Вывезено мусора с территории поселка и кладбища более 500м3, очищены 2 несанкционированных свалки.

 Большие трудности в работе по обеспечению населения водоснабжения и водоотведения составляет то, что предприятие «МУП Судиславское ЖКХ» находится в банкротстве. Имущество находится на торгах. Новое созданное предприятие МУП «Судиславль -Водоканал» с 1 июля 2018 года осуществляет свою деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения в настоящее время в нашем поселке на основании аренды данного имущества. Стоимость аренды не входит в тариф стоимости воды, так же, как и ремонт водопровода с износом более 70%, и содержание специалистов, что также несет удорожание водоснабжения, сказывающееся только на предприятии.

В рамках реализации региональной программы переселения из аварийного жилья переселено в 2018 году 30 жилых помещений общей площадью 969,6м2 55 человек из 8ми ветхих МКД в построенный дом в п. Дружба ул Дорожная д11а. В настоящее время начат снос аварийных домов. Привлечено средств Фонда 24 612,18 тыс. руб, средств бюджета 7 747,44 тыс руб

    В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» были разработаны проекты и осуществлены за 2017-2018 годы:

 - «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Судиславль, м-н Заводской д5»,

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Заводская дом 1а;»,

- «Благоустройство дворовых территорий по адресу: п. Судиславль ул Калиновская д.6 и д.8»

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Судиславль м-н Заводской д9».

Дворовые территории 2018 года 1201 295 рублей

 во всех данных дворах установлены лавочки и урны согласно контракта на сумму 200 000 рублей

 В рамках программы" Городская среда" осуществлен ремонт лестницы с устройством смотровых площадок на площади и установкой лавочек и светильников. В этом году подрядчики согласно контракта ООО «Век» выполнили работы с опережением на месяц на 412 482 рублей

 В результате реализации проектов Городской среды, из областного и районного бюджетов в бюджет городского поселения п. Судиславль было привлечено

 в 2018 году 1 916 470 руб Собственные средства 601 349 руб

 Для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области, в целях реализации проектов развития, основанных на местных инициативах, был подготовлен проект «Ремонт водопровода в поселке Судиславль ул Советкая» - осуществлен. А также «Ремонт очистных сооружений ул Галическая 37» - осуществлен, «Ремонт тротуаров по ул Советской с 2х сторон» отказано департаментом дорожного строительства. Проект предложено защитить в 2019 году. Также на 2019 год в планах участие в программе общественных инициатив чистка резервуаров и ремонт водозабора Зареченский с устройством доочистки. настоящее время идет подготовка документации с обследованием данного водозабора.

В результате данной программы привлечено

Водопровод- областной -300 400 рублей собственные 180 200руб внебюджетный 120 200 рублей

Очистные сооружения -обл.-1 241 000 руб собственные- 745 000 руб внб 496 600

Я - вижу - город меняется. И не только благодаря нам, городской администрации, а благодаря общему сотрудничеству, администрации района, нас и жителей поселка.

Хочу поблагодарить за сотрудничество, понимание и поддержку в вопросах городского поселения главу администрации Судиславского муниципального района Игоря Дмитриевича Филинкова

 первого заместителя главы районной администрации Тамару Александровну Смирнову и заместителя главы администрации Антохину Татьяну Владимировну.

Мы благодарим всех специалистов всех отделов администрации района за помощь в тех или иных делах.

Я благодарю всех специалистов городского поселения поселок Судиславль за ответственный подход и выполненную работу.

Отчет представлен жителям поселка Судиславль на концерте

24 октября 2018 года, в ДНТД поселка Судиславль.

Глава городского поселения

поселок Судиславль М.А. Беляева