Администрация Судиславского муниципального района

Костромской области

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района на 2021-2024 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Исполнитель:

п. Судиславль — 27.02.2023 года

Доклад о ходе реализации муниципальной программы

1. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за отчетный период:

В течение 2022 года в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Судиславского муниципального района от 25.10.2021 г. № 175 изменения не вносились.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году:

Фактически на реализацию программы израсходовано 4185,00 тыс. руб., все целевые индикаторы выполнены.

В таблице № 1 показаны сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы.

3. Выводы по результатам оценки эффективности муниципальной программы и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы (приложение № 3 к отчету) – программа признается низкоэффективной.

Заведующий сектором дорожного хозяйства

и благоустройства управления САГ, ЖКХ и ДХ

администрации Судиславского муниципального района:			А.А.Малярова

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Степень достижения показателей (индикаторов) (гр.6/гр.5 или гр.5/гр.6) <*> | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) фактических от плановых (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год факт | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района на 2021 -2024 годы.» |
| 1 | Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | Ед. | 1 | 2 | 3 | 1,5 | Освоение денежных средств путем включения дворовой территории |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего) | % | 2,8 | 5,7 | 8,6 | 1,5 | Освоение денежных средств путем включения дворовой территории |
| 4 | Количество общественных и дворовых территорий благоустроенных применением дополнительных мер по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | Ед. | 1 | 3 | 4 | 1,3 | Освоение денежных средств путем включения дворовой территории |

Приложение № 2 к отчету

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды" за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Судиславского муниципального района | 1048,84 | 1672,298 | 163 | 769,004 | 1226,352 | 7,767 | 12,387 | 272,069 | 433,559 | Включение дворовой территории и перерасчет смет |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории | Администрация Судиславского муниципального района | 3132,677 | 2512,702 | 80 | 2299,474 | 1842,648 | 23,227 | 18,613 | 809,976 | 651,441 | Перерасчет сметы |
|  | ИТОГО по программе: |  | 4181,517 | 4185,00 | 101,0 | 3068,478 | 3069,00 | 30,994 | 31,000 | 1082,045 | 1085,00 | Перерасчет смет |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год (в соответствии методикой оценки эффективности, утвержденной в составе муниципальной программы)

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):

| Rгп = | Ʃmb=1 R1 | = | 1,5+1+1,5+1,3 | = | 5,3 | = 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n |  | 4 |  | 4 |  |

2) Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы - программа признается низкоэффективной.

# Text boxes

Администрация Судиславского муниципального района Костромской области

Заведующий сектором дорожного хозяйства и благоустройства управления САГ, ЖКХ и ДХ администрации Судиславского муниципального района Малярова А.А. 8 (49433) 9-74-27