Администрация Судиславского муниципального района

Костромской области

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог местного значения и тротуаров на территории городского поселения поселок Судиславль на 2021-2024 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Исполнитель:

п. Судиславль — 28.02.2023 года

Доклад о ходе реализации муниципальной программы

1. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за отчетный период:

В течение 2022 года в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и тротуаров на территории городского поселения поселок Судиславль на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Судиславского муниципального района от 18.10.2021 г. № 171 вносились изменения, утверждено постановление администрации Судиславского муниципального района от 16.05.2022 г. № 116.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году:

Фактически на реализацию программы израсходовано 48249,908 тыс. руб., все целевые индикаторы выполнены на 1.

В таблице № 1 показаны сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы.

3. Выводы по результатам оценки эффективности муниципальной программы и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы (приложение № 3 к отчету) – программа признается высокоэффективной.

Заведующий сектором дорожного хозяйства

и благоустройства управления САГ, ЖКХ и ДХ

администрации Судиславского муниципального района:			А.А.Малярова

Приложение № 1 к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Степень достижения показателей (индикаторов) (гр.6/гр.5 или гр.5/гр.6) <*> | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) фактических от плановых (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год факт | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | План км/кв.м | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения и тротуаров на территории городского поселения поселок Судиславль на 2021-2024 годы» |
| 1 | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | км | 1,422 | 3,353/20530 | 3,353/21430 | 1,0/1,04 | Невозможность точного планирования |

--------------------------------

<*> выбор способа расчета степени достижения показателей (индикаторов) зависит от предполагаемого увеличения или уменьшения показателя (индикатора)

Приложение № 2 к отчету

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы/мероприятия | Источник финансирования | Плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе на год), тыс. руб. | Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.<*> | Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мер (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | фактический результат (краткое описание) |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорого местного значения и тротуаров на территории городского поселения поселок Судиславль на 2021-2024 годы» | Всего: в том числе: | 52983,698 | 52983,698 | 48249,908 | 48249,908 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет | 38584,825 | 38584,825 | 44011,386 | 44011,386 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 14398,873 | 14398,873 | 4238,522 | 4238,522 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Заводская (участок 1) Судиславль (0,535 км) | Всего: в том числе: | 5769,654 | 5769,650 | 5740,806 | 5740,806 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет | 2884,827 | 2884,827 | 2870,403 | 2870,403 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения поселок Судиславль | 2870,403 | 2870,403 | 2870,403 | 2870,403 |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Заводская (участок 2) Судиславль (0,465 км) | Всего: в том числе: | 6500,00 | 6500,00 | 4989,672 | 4989,672 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 4839,982 | 4839,982 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 6500,00 | 6500,00 | 149,69 | 149,69 |  |  |  |
| 3 | Ремонт ул. Комсомольская в п. Судиславль Костромской области (текущий ремонт улицы Комсомольская 1 от ул. 8-е Марта до съезда на а/д Р-243) (0,873 км) | Всего: в том числе: | 26464,265 | 26464,265 | 25165,688 | 25165,688 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 25700,000 | 25700,000 | 24965,00 | 24965,00 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 764,265 | 764,265 | 200,688 | 200,688 |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Мира п. Судиславль (0,850км) | Всего: в том числе: | 6649,363 | 6649,363 | 6649,363 | 6649,363 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет | 6299,998 | 6299,998 | 6449,882 | 6449,882 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 400,00 | 400,00 | 199,481 | 199,481 |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская п. Судиславль (0,080 км) | Всего: в том числе: | 1500,00 | 1500,00 | 1143,999 | 1143,999 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения поселок Судиславль | 1500,00 | 1500,00 | 143,999 | 143,999 |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Луначарского п. Судиславль (0,200 км) | Всего: в том числе: | 1500,00 | 1500,00 | 1469,601 | 1469,601 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 1349,157 | 1349,157 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 1500,00 | 1500,00 | 120,444 | 120,444 |  |  |  |
| 7 | Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина п. Судиславль (0,350 км) | Всего: в том числе: | 3259,108 | 3259,108 | 2615,425 | 2615,425 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 2536,962 | 2536,962 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 3259,108 | 3259,108 | 78,463 | 78,463 |  |  |  |
| 8 | Государственная экспертиза проектной документации "Текущий ремонт ул.Комсомольская от ул.8 Марта до съезда на а/д Р-243" | Всего: в том числе: | 25,50 | 25,50 | 25,354 | 25,354 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения поселок Судиславль | 25,50 | 25,50 | 25,354 | 25,354 |  |  |  |
| 9 | Услуги по осуществлению строительного контроля в рамках исполнения муниципального контракта по объекту: "Текущий ремонт ул.Комсомольской от ул.8 Марта до съезда на а/д Р-24" | Всего: в том числе: | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на "Ремонт УДС в п. Судиславль Костром. обл.(текущий ремонт ул. Комсомольской от ул.8 Марта до съезда на а/д Р-243)" | Всего: в том числе: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог | Увеличение протяженности улучшение качества автомобильных дорог |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 11 | Выполнение работ по проектированию объекта ( Реконструкция моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской области | Всего: в том числе: | 3700,00 | 3700,00 | 0 | 0 | Безопасность инфраструктурных объектов |  | Объект переходит на 2023 год |
|  |  | Областной бюджет | 3700,00 | 3700,00 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения п. Судиславль | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

<*> Заполняется на строке «районный бюджет»

Приложение № 3 к отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год (в соответствии методикой оценки эффективности, утвержденной в составе муниципальной программы)

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):

Rмп = (1+1,04)/2 = 1,02

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановым:

Dмп = 48249,908/52983,698 = 0,91

3) Поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

0,91 – 1,02 = 0,11 и следовательно k = 1,10

4) Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

Eмп = 1,02 х 0,91 х 1,10= 1,02

5) Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы – программа признается высокоэффективной.

# Text boxes

Управление строительства, архитектуры, градостроительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Судиславского муниципального района Костромской области

| Заведующий сектором дорожного хозяйства и благоустройства управления САГ, ЖКХ и ДХ администрации Судиславского муниципального района Малярова А.А. 8 (49433) 9-74-27 |  |
| --- | --- |